Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету

Від 28.08.2025 № 1/1

Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій

Боярської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі – СППІ) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 331 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію  використання  бюджетних  ресурсів,  підвищення  прозорості у  використанні  публічних  коштів  та  інтеграцію  публічних  інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш пріоритетних для громади публічних інвестиційних проєктах (далі – проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі – програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі сфер державної політики, регіонів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування.

Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено Управлінням міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій виконавчого комітету Боярської міської ради на підставі пропозицій виконавчих органів Боярської міської ради відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування місцевого, регіонального та державного рівня, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного управлінням фінансів Боярської міської ради.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі

- наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями визначеними на рівні держави є енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку та соціальної справедливості в Україні. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в СППІ є ключовими для Боярської міської територіальної громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані та впорядковані на період дії СППІ, а саме на 2026-2028 роки, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності Боярської громади.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим СППІ, відносяться:

- освіта і наука (управління освіти Боярської міської ради, управління капітального будівництва Боярської міської ради);

- охорона здоров’я (сектор охорони здоров’я виконавчого комітету Боярської міської рали, управління капітального будівництва Боярської міської ради);

- соціальна сфера (управління соціального захисту населення Боярської міської ради, Служба у справах дітей Боярської міської ради, сектор охорони здоров’я виконавчого комітету Боярської міської рали, управління капітального будівництва Боярської міської ради);

- муніципальна інфраструктура та послуги (управління розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства, управління капітального будівництва Боярської міської ради, відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Боярської міської ради);

- транспорт (управління розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства, управління капітального будівництва Боярської міської ради, відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Боярської міської ради);

- публічні послуги та пов’язана з ними цифровізація (відділ цифровізації виконавчого комітету Боярської міської ради, управління ЦНАП виконавчого комітету Боярської міської ради).

З метою досягнення стратегічних цілей та забезпечення реалізації завдань спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально- економічного розвитку та покращення якості життя громадян протягом 2026-2028  років  середньостроковим  планом  пропонується  визначити 6 (шість) ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти.

Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на розвиток медичних закладів, забезпечення безпеки та доступності закладів. Публічні інвестиції спрямовуватимуться також на покращення доступу до медичних послуг та оснащення закладів охорони здоров'я сучасним медичним обладнанням.

Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямований на забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу). Публічні інвестиції спрямовуватимуться на програми реабілітації військовослужбовців й осіб з інвалідністю та підтримки ветеранів через будівництво реабілітаційних закладів.

Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований  на  модернізацію  систем  водопостачання  і  водовідведення в населених пунктах, а також підвищення енергоефективності в громадських будівлях. Крім того, публічні інвестиції будуть спрямовані на розбудову та відновлення муніципальної інфраструктури.

Сектор (галузь) «Транспорт» спрямований на модернізацію автомобільних доріг загального користування. Заплановано заходи спрямовані на розвиток та забезпечення безпеки дорожнього руху орієнтовані на відновлення і розвиток конкурентоспроможної та ефективної транспортної системи, розбудову, оновлення та модернізацію громадського транспорту.

Сектор (галузь) «Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація» спрямований на створення та забезпечення розвитку інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем для управління розвитком електронного урядування, включаючи заходи із захисту інформації. Крім того публічні інвестиції будуть спрямовані на розвиток та трансформація мережі центрів надання адміністративних послуг з високим рівнем цифрової зрілості, доступності, інклюзивності та зручності для суб’єктів звернень.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку громади. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації державної, обласної стратегій розвитку та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування – у Додатку 2.

Основні напрями публічного інвестування

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось Управлінням міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій виконавчого комітету Боярської міської ради на основі пропозицій виконавчих органів Боярської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених Стратегією розвитку Боярської міської ради на період до 2027 року, а також з урахуванням наявності діючих проєктів за відповідними напрямами.

Виконавчими органами Боярської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, було подано до Управлінням міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій виконавчого комітету Боярської міської ради 52 (п’ятдесят дві) пропозиції до середньострокового плану, що містили 10 (десять) напрямів для публічного інвестування, з них 6 (шість) визначено основними та включено в Додаток 1 до цього плану, 10 (десять) напрямів для публічного інвестування відображені у Додатку 2.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний  граничний  сукупний  обсяг  публічних  інвестицій 2026-2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

тис. грн

| Показник | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | Разом 2026- 2028 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет розвитку | 91596, 50 | 49000,00 | 49000,00 | 189596,50 |
| РАЗОМ | 91596, 50 | 49000,00 | 49000,00 | 189596,50 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного управлінням фінансів орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

тис. грн

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта і наука | 29200,00 | 23800,00 | 26800,00 | 79800,00 |
| Охорона здоров`я | 34400,00 | 15000,00 | 15000,00 | 64400,00 |
| Соціальна сфера | 6250,00 | 2000,00 | 2000,00 | 10250,00 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 19546,55 | 6000,00 | 3000,00 | 28546,55 |
| Транспорт | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6000,00 |
| Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| Загальний результат | 91596,55 | 49000,00 | 49000,00 | 189596,55 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують державної, обласної та місцевої підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій громади та галузевих (секторальних) проєктних портфелів громади.

Підготовка проєктів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проєкту з таким напрямом.

Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможливо визначити пріоритети проєктів, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля. Пріоритезація проєктів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проєктів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проєктів за кожним напрямом публічного інвестування.

У подальшому лише ті проєкти та програми, що включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та / або з наданням державної підтримки.

Керуюча справами						Ганна САЛАМАТІНА